**Nama proyek:** *SPECIAL E-LEARNING FOR DIFABLE STUDENTS*.

**Sponsor proyek:** KitaBisa.com.

**Manajer proyek:** Manajer IT/*Scrum Master* (Avinash)

**Tim kerja proyek:** IT Team (Ariyanto Sani , Roy Parsaoran, Zaldy Ignatius Auw).

**Tujuan proyek:** Semua yang menyandang fisik disabilitas dapat belajar seperti orang biasa pada umumnya.

* **Kasus bisnis**:

1. Selama ini orang yang mempunyai keterbatasan fisik memerlukan usaha yang lebih dari orang biasa untuk mempelajari sesuatu.
2. Dengan adanya *Web Application* ini, kita dapat membantu orang-orang dengan keterbatasan fisik itu untuk belajar lebih mudah.
3. Sistem ini akan membantu user dalam bentuk visual dan audio yang khusus, untuk dapat mudah dipahami oleh orang yang mempunyai keterbatasan fisik.
4. User akan mendapatkan pelajaran yang lebih produktif, terkendali, aman, efektif dan efisien.
5. Menggantikan sistem pembelajaran manual dengan e-learning di Web kami.

* **Hasil proyek yang akan dicapai**:

Membuat *web application e-learning* untuk orang penyandang disabilitas

* **Penjadwalan kasar**:

**Tahap 1 (Bulan 1)**:

* Membuat Rancangan *Database*.
* Membuat *Use Case* Diagram
* Membuat Estimasi Biaya
* Membuat Estimasi waktu selesai (+- 5 bulan secara rinci)

**Tahap 2 (Bulan 2)**:

* Membuat desain tampilan *web* khusus untuk penyandang disabilitas
* *Review*/Revisi *Database* yang akan diimplementasikan

**Tahap 3 (Bulan 3):**

* Mulai mengimplementasikan hasil desain *web* dan *database* dengan menggunakan *framework laravel*.
* Mengimplementasi *Database* kedalam *web e-learning*

**Tahap 4 (Bulan 4):**

* Pengujian implementasi kepada *User* serta menerima tanggapan dari *User* untuk pengembangan proyek ini

**Tahap 5 (Bulan 5):**

* Tahap pembetulan bug pada aplikasi.
* Pengumpulan Proyek.
* **Sumber daya proyek**:
* Perkiraan biaya: Rp. 100 juta. (termasuk biaya software,jaringan data ke pusat,gaji programmer).