|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No | Risk | Persentage | Mitigation |
| 1 | Server down / full | High | Mengupgrade jenis server sesuai dengan jumlah user konstan. |
| 2 | Tidak ada investor | Low | Memberikan win-win solution kepada investor. Lalu memantapkan aplikasi sehingga membuat investor yakin dan percaya |
| 3 | Tidak ada user | Medium | Memberikan pemasaran-pemasaran secara menyeluruh kepada setiap pelajar difabel di indonesia |
| 4 | Pergantian kurikulum | Low | Selalu memperhatikan kurikulum dari kemendikbud |
| 5 | Mati lampu | Low | Memiliki UPS dan Genset |
| 6 | Security lemah | Medium | Memakai dan terus mengupdate security yang terbaru dan terbaik |
| 7 | Pekerja sakit / tidak melanjutkan project | Medium | Melakukan kontrak jangka panjang dan opsi-opsi jika terjadi masalah mengenai kesehatan |
| 8 | Tidak mencapai waktu target pengerjaan | High | Memantangkan Milestone dan memberikan bonus kepada pegawai jika dapat menyelesaikan aplikasi lebih cepat dari target |
| 9 | Bencana alam | Low | Membackup semua data di berbagai tempat |
| 10 | User bingung / kurang puas | Medium | Menyediakan tutorial / meminta feedback dari user |
| 11 | SDM terbatas | Medium | Menyiapkan dana ekstra dan ketika kekurangan SDM mulai terjadi kita dapat menyesuaikan honor mereka masing” |
| 12 | Error ketika deployment / production | High | Melakukan uji coba berskala luas dan perfitur. |
| 13 | Misunderstanding of features | Medium | Menjalin komunikasi |
| 14 | Tambahan fitur mendadak | Medium | Melakukan upgrade program secepatnya |