PROJECT SCOPE STATEMENT

**TEAM**

* Ariyanto Sani-1772046
* Avinash-1772030
* Joshua-1772013
* Zaldy Auw-1772031
* Roy Parsaoran-1772044

Project Name : *SPECIAL E-LEARNING FOR DIFABLE STUDENTS*.

Project Sponsor : KitaBisa.com

Project Manager : Avinash

Date Of Project Approval : 9 September 2019

Last Revision Date : 17 Januari 2020

Scope Description : IN SCOPE :

* Membuat *web application e-learning* untuk orang penyandang disabilitas.
* Pengujian Langsung terhadap User.

OUT OF SCOPE :

* *Web Application* ini tidak dapat mencakup untuk orang yang disabilitas sensorik total,mental.
* *Web Application*  hanya mencakup disabilitas tertentu.

Project Deliverables : [Objective] - [Month]

* Membuat Rancangan *Database,Use Case* Diagram,Estimasi Biaya dan waktu selesai (+- 5 bulan secara rinci) - September.
* Membuat desain dan review database *web* untuk penyandang disabilitas - Oktober.
* Laporan hasil implementasi desain *web* dan *database* dengan menggunakan *framework laravel -* November.
* Laporan pengujian *web application*  kepada user - Desember.
* Laporan revisi dan pengumpulan proyek - Januari.

Acceptance Criteria :

* Proyek ini akan diterima ketika, proyek ini memenuhi kebutuhan User. Proyek ini juga dikatakan sukses ketika User memberikan tanggapan yang baik.

Assumptions :

* Proyek ini akan memenuhi para penyandang disabilitas untuk belajar.
* Proyek ini akan selesai tepat waktu.
* Proyek ini akan membutuhkan banyak tanggapan.
* Membutuhkan banyak investor saham.
* Proyek ini akan membutuhkan user tetap untuk memakai *web aplication* ini.